Інформація

першого заступника голови

Житомирської райдержадміністрації  Кур’яти П.В.

про хід виконання  програми «Сільська вулиця» на 2011 – 2013 роки

Програма «Сільська вулиця» прийнята 21 грудня 2010 року з метою забезпечення якісного рівня вулично-дорожніх мереж населених пунктів району та організації безпечного дорожнього руху. На території Житомирського району загальна протяжність автошляхів становить 1089,9 км, з них з твердим покриттям 674,2 км. П’ять автодоріг загальнодержавного значення протяжністю 141,7 км:

- автострада М-06 Київ-Чоп 43,6 км;

- автострада Р-28 Виступовичі-Житомир 6,8 км;

- автострада М-21 Житомир-Могилів Подільський 22,1 км;

- автострада Р-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка 18 км;

- автострада Н-03 Житомир-Чернівці 31 км.

Дві автодороги обласного значення протяжністю 54,4 км:

Висока Піч-Троянів-Червоне;

Житомир-Левків.

Дороги районного значення протяжністю 263,3 км.

Вулиці і дороги комунальної власності протяжністю 630,5 км.

Автошляхи загальнодержавного, обласного та районного значення обслуговуються трьома філіями ДП «Житомирський облавтодор»:

«Житомирський ДЕД» - 92,8 км;

«Зарічанська ДЕД» - 48,9 км;

«Житомирський райавтодор» - 317,7 км, в тому числі в межах населених пунктів району – 100,3 км.

Утримання мережі доріг філіями ДП «Житомирський облавтодор» здійснюється в межах виділеного фінансування, яке на даний час є вкрай недостатнім. А тому в межах наявних коштів виконуються лише першочергові роботи відповідно до затверджених заходів з безпеки руху.

Вулиці і дороги в населених пунктах району знаходяться на балансі місцевих органів самоврядування, які щорічно направляють кошти на будівництво та ремонт комунальних доріг.

В 2011 році на дорогах комунальної власності виконано робіт на суму 2430,6 тис.грн. в тому числі: з державного бюджету (субвенція)                     1891,9 тис.грн. та з місцевого бюджету 538,7 тис.грн.

Кошти державної субвенції направлялися до замовника відповідно Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затвердженого розпорядження голови облдержадміністрації. Замовником ремонту доріг виступають селищна та сільські ради, які самостійно визначають підрядника щодо виконання робіт з ремонту доріг.

На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району в 2012 році з державного бюджету виділено 2 817 400 грн., а з місцевого бюджету – 312 928 грн.

На сьогоднішній день на рахунки сільських рад перераховано                           2286,0 тис.грн., що становить 81,14% від загальної суми.

Вже провели роботу по ремонту вулиць і доріг комунальної власності сільські ради: Березівська, Вертокиївська, Іванівська, Василівська, Високопічська, Зарічанська, Кам’янська, Коднянська, Левківська, Оліївська, Станишівська. Сінгурівська та Новогуйвинська селищна рада.

Завершуються роботи в таких сільських радах: Глибочицька, Денишівська, Пісківська, Садківська, Вересівська, Луківська, Ліщинська, Тетерівська, Троянівська.

У зв’язку з тим, що сільським радам, яким в цьому році виділено невелику суму державної субвенції на капітальний ремонт вулиць і доріг, яку вони невзмозі використати, райдержадміністрація запропонувала повернути кошти на рахунок райдержадміністрації з подальшим направленням їх для однієї з цих сільських рад. Це такі сільські ради:  Головенківська – 10,657 тис.грн.; Глибочанська – 9,946 тис.грн.; Заможненська – 3,139 тис.грн.; Озерянківська – 12,456 тис.грн.; Корчацька сільська рада – 15,410 тис.грн.; Руднє-Городищенська сільська рада – 13,833 тис.грн.; Туровецька сільська рада – 6,484 тис.грн.; Буківська сільська рада – 9,837 тис.грн.; Миролюбівська сільська рада – 8,474 тис.грн.

В поточному році проводились  роботи по облаштуванню зупинок:                                           в Вересівській сільській раді – 1; в Вертокиївській сільській раді – 2;                      в Високопічській сільській раді – 2; в Глибочанській сільській раді – 3;                     в Іванівській сільській раді – 1; в Левківській сільській раді – 5; в Ліщинській сільській раді – 3; в Пісківській сільській раді – 2; в Станишівській сільській раді – 6; в Тетерівській сільській раді – 6; Кам’янській сільській раді - 5.

Також в 2012 році на виконання програми «Сільська вулиця» відновлено освітлення в населених пунктах Новогуйвинської селищної ради та Кам’янської, Коднянської, Станишівської, Сінгурівської, Вересівської, Зарічанської, Тетерівської, Високопічської, Озерянківської, Оліївської, Глибочицької сільських рад. Підготовлені проекти на освітлення вулиць в Березівській, Вертокиївській, Ліщинській, Луківській сільських радах.

ІНФОРМАЦІЯ

по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню вулиць і доріг комунальної власності у сільських радах Житомирського району

станом на 08.11.2012р.

| № п/п | Найменування сільських рад | Розподіл субвенції згідно Постанови від 29.02.12 №235 | Профінансовано |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поточні | Капітальні | Всього | поточні | капітальні | всього |
| 1. | Березівська | 25,627 | 54,566 | 80,193 |  | 54,6 | 54,6 |
| 2. | Буківська | 4,620 | 9,837 | 14,457 | 4,6 |  | 4,6 |
| 3. | Василівська | 5,229 | 11,135 | 16,364 | 5,2 |  | 5,2 |
| 4. | Вересівська | 21,152 | 45,042 | 66,194 |  |  |  |
| 5. | Вертокиївська | 8,936 | 13,025 | 27,961 | 7,073 | 17,5 | 24,573 |
| 6. | Високопічська | 93,115 | 198,283 | 291,398 | 66,7 | 57,84 | 124,54 |
| 7. | Глибочанська | 3,035 | 6,461 | 9,496 |  |  |  |
| 8. | Глибочицька | 47,357 | 100,844 | 148,201 |  |  |  |
| 9. | Головенівська | 3,405 | 7,251 | 10,657 |  |  |  |
| 10. | Денишівська | 11,940 | 25,425 | 37,365 | 9,5 | 14,3 | 23,8 |
| 11. | Заможненська | 1003 | 2,136 | 3,139 |  |  |  |
| 12. | Зарічанська | 48,327 | 102,912 | 151,239 | 30,1 |  | 30,1 |
| 13. | Іванівська | 57,197 | 121,801 | 178,998 | 34,1 | 93,6 | 127,7 |
| 14. | Кам’янська | 42,195 | 89,853 | 132,048 | 29,8 | 24,4 | 54,3 |
| 15. | Коднянська | 12,824 | 27,306 | 40,130 | 9,4 | 20,0 | 29,4 |
| 16. | Корчацька | 4,924 | 10,486 | 15,410 |  |  |  |
| 17. | Левківська | 110,313 | 234,901 | 345,214 | 83,3 | 178,6 | 261,9 |
| 18. | Ліщинська | 7,596 | 16,174 | 23,770 |  |  |  |
| 19. | Луківська | 12,696 | 27,034 | 39,730 |  |  |  |
| 20. | Миролюбівська | 3,980 | 8,474 | 12,454 | 2,7 |  | 2,7 |
| 21. | Озерянківська | 3,974 | 8,462 | 12,436 |  |  |  |
| 22. | Оліївська | 32,943 | 70,149 | 103,092 |  |  |  |
| 23. | Пісківська | 18,607 | 39,623 | 58,230 |  |  |  |
| 24. | Рудне-Городищенська | 4,420 | 9,413 | 13,833 |  |  |  |
| 25. | Садківська | 7,724 | 16,447 | 24,171 |  |  |  |
| 26. | Сінгурівська | 56,554 | 120,424 | 176,978 |  | 85,9 | 85,9 |
| 27. | Станишівська | 51,753 | 110,202 | 161,955 |  | 68,2 | 68,2 |
| 28. | Тетерівська | 26,956 | 57,398 | 84,354 | 32,1 |  | 32,1 |
| 29. | Троянівська | 10,782 | 22,956 | 33,738 |  | 17,9 | 17,9 |
| 30. | Туровецька | 2,072 | 4,412 | 6,484 |  |  |  |
| 31. | Новогуйвинська | 159,043 | 338,668 | 497,711 | 92,048 | 251,081 | 343,129 |
| ВСЬОГО | 900,3 | 1917,1 | 2817,4 | 406,621 | 883,921 | 1290,542 |