Додаток 1

Завдання і заходи

з виконання комплексної програми Житомирського району на 2012 – 2015 роки

(найменування  селища, села)

| Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн. | У тому числі за роками | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва |
| Закупівля ОЗ для видобування блоків в кар’єрі | ПКП «Темп» | Власні кошти ПКП «Темп» | 500 | 150 | 150 | 100 | 100 | виконання економічних показників фінансового плану |
| Будівництво під’їзної залізничної колії | ТОВ „Украгрозакупівля” | інші джерела фінансування | 7000 | 7000 | – | – | – |  |
| Будівництво локальних очисних споруд | ТОВ „Украгрозакупівля” | інші джерела фінансування | 300 | 300 | – | – | – |  |
| Переоснащення виробництва | ДП „Крупозавод Озерянка” | інші джерела фінансування | 3600 | 1200 | 900 | 1100 | 400 |  |
| Забезпечення розвитку високотехнологічного, наукоємкого виробництва |
| Введення в експлуатацію верстата по розпилу блоків | ПКП «Темп» | Власні кошти ПКП «Темп» | 150 | 75 | 75 | - | - | Забезпечення виробництва новим сучасним устаткуванням |
| Розвиток машинобудівної промисловості |
| Переоснащення виробництва і впровадження нових видів продукції | ДП «Житомирський ремонтно-механічний завод» | Власні кошти | 3646 | 820 | 940 | 974 | 912 | Забезпечення виробництва новим сучасним устаткуванням та випуск нових видів продукції для виконання економічних показників фінансового плану |
| Усього: |  |  | 15196 | 9545 | 2065 | 2174 | 1412 |  |
| Розвиток високотехнологічного агропромислового товаровиробництва |
| Організація створення племрепродуктора м’ясного напряму продуктивності | СТОВ „Ліщинське” | Інші джерела фінансування | 7800 | 6500 | 1300 | – | – | – |
| Організація створення племрепродуктора молочного напряму продуктивності | ТОВ „Вертокиївка” | Інші джерела фінансування | 3600 | 3100 | 500 | – | – | – |
| Усього: |  |  | 11400 | 9600 | 1800 | – | – | – |
| Розбудова та модернізація виробничої і соціальної інфраструктури |
| Об’єкти ЖКГ |
| Модернізація котелень у смт Озерне (газові котли) | Відділ освіти | За рахунок державного бюджету | 2500 | 625 | 625 | 625 | 625 | Підвищення якості теплопостачання, зменшення енерговитрат |
| Реконструкція водопостачання водовідведення смт Гуйва | Селищна рада | За рахунок державного бюджету та місцевого бюджету | 9839,4 | 2459,85 | 2459,85 | 2459,85 | 2459,85 | -//- |
| Реконструкція ЦТП та теплових мереж у смт Новогуйвинське | Селищна рада | За рахунок державного бюджету та місцевого бюджету | 1759,8 | 400,0 | 400,0 | 430,0 | 529,8 | -//- |
| Реконструкція каналізаційних мереж у смт Новогуйвинське | Селищна рада | За рахунок державного бюджету та місцевого бюджету | 667,8 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | зменшення забруднення поверхневих та ґрунтових вод |
| Технічне переоснащення одиниць та вузлів технічного устаткування станції знезалізнення питної води у с. Н. Василівка | Сільська рада | За рахунок державного бюджету та місцевого бюджету | 298,52 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | Підвищення якості води |
| Будівництво артезіанського водопостачання в смт Новогуйвинське | Селищна рада | За рахунок державного бюджету та місцевого бюджету | 5300 | 1767 | 1767 | 1766 |  |  |
| Капітальний ремонт водопостачання та каналізаційної системи КУ ТСО | КУ ТСО | Інші джерела фінансування | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Усього: |  |  | 20465,5 | 5593,43 | 5493,43 | 5522,43 | 3856,23 |  |
| Об’єкти будівельні |
| Будівництво (придбання) доступного житла | Головне управління будівництва та архітектури ОДА | Державне, та кошти громадян | 2720 | 660 | 680 | 690 | 690 | Будівництво семи будинків (квартир) загальною площею 438 м2 |
| Індивідуальне житлове будівництво на селі «Власний дім» | Головне управління агропромислового розвитку ОДА | Державне | 650 | 140 | 150 | 170 | 190 | Введення в експлуатацію 5-ти житлових будинків садибної забудови та газифікація домоволодінь |
| «Сільська вулиця» ремонт комунальних доріг, освітлення комунальних доріг | Головне управління будівництва та архітектури ОДА | Державне | 27970 | 5450 | 6820 | 7560 | 8140 | Відремонтувати 293 км комунальних доріг та освітити 295 км |
| Реконструкція під школу незавершеного будівництвом дитячого садка с. Кодня | Головне управління будівництва та архітектури ОДА | Державне | 4745 | 4745 | - | - | - | Введення в дію об’єкта на 198 учнівських місць, спортивного блоку |
| Будівництво школи на 11 класів у с. Лука | Луківська сільська рада | Державне | 8000 | 1250 | 2250 | 2250 | 2250 | Введення в дію об’єкта на 176 учнівських місць |
| Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Зарічани | Зарічанська сільська рада | Державне | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Введення в дію об’єкта на 80 місць |
| Реконструкція дошкільного навчального закладу в с. Левків | Левківська сільська рада | Державне | 3352 | 2152 | 1200 | - | - | Введеня в дію об’єкта на 18 місць |
| Реконструкція дитсадка «Журавлик» у с. Вереси | Вересівська сільська рада | Державне | 2589 | 2589 | - | - | - | Відновлення роботи дитячого садка |
| Капітальний ремонт дитячого садка в с. Березівка | Березівська сільська рада | Державне | 800 | 800 | - | - | - | Відновлення роботи дитячого садка |
| Реконструкція дитсадка в с. Озерянка | Озерянківська сільська рада | Державне | 3600 | 600 | 2000 | 1000 | - | Відновлення роботи дитячого садка |
| Будівництво громадського центру в с. Гадзинка | Глибочицька сільська рада | Державне | 5000 | 3000 | 2000 | - | - | Введення об’єкта в експлуатацію |
| Автономна теплогенераторна для опалення дитсадка та амбулаторії, пров. Дитячий,3, с. Лука | Луківська сільська рада | Державний, місцевий | 145,5 | 145,5 | – | – | – | Ведення в дію об’єкта |
| Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с. Лука | Луківська сільська рада | Державний, місцевий | 555 | 555 | – | – | – | Відновлення роботи дитячого садка |
| Капітальний ремонт ДНЗ с. Дениші | Денишівська сільська рада | Державний, місцевий | 1439 | 1439 | – | – | – | Введення в дію об’єкта |
| Реконструкція дитячого дошкільного закладу „Берізка” в с. Тетерівка, вул. Космонавтів,17 | Тетерівська сільська рада | Державний, місцевий | 6515 | 3215 | 3300 | – | - | Введення в дію об’єкта |
| Добудова харчового блоку до дитячого садка на 18 місць по вул. Тімірязєва,40-а в с. Садки | Садківська сільська рада | Державний, місцевий | 864 | 864 | – | – | – | Введення в дію об’єкта |
| Незавершене будівництво дитячого садка в с. Василівка | Головне управління будівництва та архітектури ОДА | Державний, місцевий | 2471 | 1171 | 1300 | – | – | Введення в дію об’єкта |
| Усього: |  |  | 77415,5 | 30275,5 | 21200 | 13170 | 12770 |  |
| Усього по Програмі: |  |  | 124477,02 | 55013,93 | 30558,43 | 20866,43 | 18038,23 |  |

Додаток 2

Перелік

інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію Програми

у Житомирському районі   на 2012-2015 роки

тис. гривень

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження (загальнодержавна цільова чи регіональна програма, відповідно до якої передбачено реалізацію проекту) | Рік початку і закінчення реалізації проекту. | Кошторисна вартість | Вид проектно-кошторисної документації, ким і коли затверджена | Форма власності об’єкту | Термін виконання, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  | усього | залишок на 1 січня 2012 р. |  |  | обсяг фінансування за рахунок | обсяг фінансування за рахунок | обсяг фінансування за рахунок | обсяг фінансування за рахунок |
|  |  |  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів | інших джерел | державного бюджету | місцевих бюджетів | інших джерел | державного бюджету | місцевих бюджетів | інших джерел | державного бюджету | місцевих бюджетів | інших джерел |
| ПКП «Темп» (цех по переробці каменю і Покостівський кар’єр) | 2011-2012 | 650 | 500 | - | при- ватна | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Під’їзна залізнична колія | 2011-2012 | 7200 | 7000 |  | приватна |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальні очисні споруди | 2012 | 300 | 300 |  | приватна |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введення в експлуатацію верстата по розпилу блоків | 2012-2013 | 150 | 150 |  | приватна |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Переоснащення виробництва і впровадження нових видів продукції | 2012-2015 | 3646 | 3646 |  | приватна |  |  | 820 |  |  | 940 |  |  | 974 |  |  | 912 |
| ДП „Крупозавод Озерянка” | 2012-2015 | 5040 | 3600 |  | приватна |  |  | 1200 |  |  | 900 |  |  | 1100 |  |  | 400 |
| СТОВ „Ліщинське” | 2012-2015 | 7800 | 7800 | – | приватна |  |  | 6500 |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ „Вертокиївка” | 2009-2013 | 15000 | 3600 |  | приватна |  |  | 3100 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Усього: |  |  | 26596 |  |  |  |  | 19495 |  |  | 3715 |  |  | 2074 |  |  | 1312 |
| ЖКГ |
| Реконструкція водопостачання та водовідведення у смт Гуйва | 2011-2015 | 4703,4 5136,0 |  | Сільська рада, ПКД | кому- наль- на | 1154,6 1262,75 | 85,0 85,0 | - | 1154,6 1262,75 | - | - | 1154,6 1262,75 | - | - | 1154,6 1262,75 | - | - |
| Смт Новогуйвинське (реконструкція каналізаційних мереж) | 2011-2015 | 667,8 |  | Сільська рада, ПКД | кому- наль- на | 161,95 | 20,0 | - | 161,95 | - | - | 161,95 | - | - | 161,95 | - | - |
| Будівництво артезіанського водопостачання смт Новогуйвинське | 2011-2015 | 5300 |  | Сільська рада, ПКД | кому- наль- на | 1684 | 83,0 |  | 1683 | 84,0 |  | 1683 | 83,0 |  |  |  |  |
| смт. Новогуйвинськ (реконструкція ЦТП та теплових мереж) | 2011-2015 | 1759,8 |  | Сільська рада, ПКД | кому- наль- на | 428,7 | 45,0 | - | 428,7 | - | - | 428,7 | - | - | 428,7 | - | - |
| с. Н. Василівка (технічне переоснащення одиниць та вузлів технічного устаткування станції знезалізнення питної води) | 2011-2015 | 298,52 |  | Сільська рада, ПКД | кому- наль- на | 71,63 | 12,0 | - | 71,63 | - | - | 71,63 | - | - | 71,63 | - | - |
| Модернізація котелень у смт Озерне (газові котли) | 2011-2015 | 2500 |  | Селищна рада, ПКД | кому- наль- на | 625 |  |  | 625 |  |  | 625 |  |  | 625 |  |  |
| Капітальний ремонт водопостачання та каналізаційної системи КУ ТСО | 2011 |  |  | КУ ТСО |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по галузі: |  |  | 20465,5 |  |  | 5388,63 | 330 | 100 | 5387,63 | 84 |  | 5387,63 | 83 |  | 3704,63 |  |  |
| Будівництво |
| Будівництво (придбання) доступного житла | 2010-2017 | 2720 |  | - | приватна | 170 | 10 | 480 | 170 | 30 | 480 | 180 | 30 | 480 | 180 | 30 | 480 |
| Індивідуальне житлове будівництво на селі «Власний дім» | 2011-2015 | 650 | - | - | приватна | 70 | 50 | 20 | 80 | 56 | 14 | 85 | 63 | 22 | 90 | 69 | 31 |
| «Сільська вулиця» ремонт комунальних доріг, освітлення комунальних доріг | 2011 | 14120 |  |  | комунальна | 2100 | 960 | - | 2350 | 1050 | - | 2460 | 1260 | - | 2600 | 1340 | - |
|  |  | 13850 |  |  | комунальна |  | 2390 |  |  | 3420 |  |  | 3840 |  |  | 4200 |  |
| Реконструкція під школу незавершеного будівництвом дитячого садка у с. Кодня | 2003-2012 | 13440 | 4745 | Робочий проект | комунальна | 4620 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівництво школи на 11 класів у с. Лука | 2012-2015 | 8000 | 8000 | Робочий проект | державна | 1000 | 250 | - | 2000 | 250 | - | 2000 | 250 | - | 2000 | 250 | - |
| Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Зарічани | 2012-2015 | 6000 | 6000 | Розробляється проектна документація | державна | 1000 | 500 | - | 1000 | 500 | - | 1000 | 500 | - | 1000 | 500 | - |
| Реконструкція дошкільного навчального закладу в с. Левків | 2011-2013 | 3803 | 3352 | Робочий проект | державна | 2000 | 152 | - | 1000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція дитсадка «Журавлик» у с. Вереси | 2011-2012 | 3068 | 2589 | Робочий проект | державна | 2500 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт дитячого садка в с. Березівка | 2011-2012 | 1200 | 800 | Робочий проект | державна | 600 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція дитсадка в с. Озерянка | 2012-2014 | 3600 | 3600 | Робочий проект | державна | 500 | 100 | - | 1800 | 200 | - | 900 | 100 | - | - | - | - |
| Будівництво громадського центру в с. Гадзинка | 2011-2013 | 5963 | 5000 | Робочий проект | державна | 2700 | 300 | - | 1800 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Автономна теплогенераторна для опалення дитсадка та амбулаторії, пров. Дитячий,3, с. Лука | 2011-2012 | 145,5 | 145,5 | Робочий проект | державна | 100 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт будівлі дитячого садка в с. Лука | 2011-2012 | 555 | 555 | Робочий проект | державна | 484 | 71,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт ДНЗ с. Дениші | 2011-2012 | 1439 | 1439 | Робочий проект | державна | 1300 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція дитячого дошкільного закладу „Берізка” в с. Тетерівка, вул. Космонавтів,17 | 2011-2014 | 7135 | 6515 | Робочий проект | державна | 3000 | 215 | - | 3000 | 300 | - | – | – | - | - | - | - |
| Добудова харчового блоку до дитячого садка на 18 місць по вул. Тімірязєва,40-а в с. Садки | 2011-2012 | 1056 | 864 | Робочий проект | державна | 700 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершене будівництво дитячого садка в с. Василівка | 1992-2013 | 3202 | 2471 | Робочий проект | державна | 1000 | 171 | - | 1200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього по галузі: |  |  | 77415,5 |  |  | 23844 | 5931,5 | 500 | 14400 | 6306 | 494 | 6625 | 6043 | 502 | 5870 | 6389 | 511 |
| Всього по Програмі: |  |  | 124477,02 |  |  | 29232,63 | 6261,5 | 20095 | 19787,63 | 6390 | 4209 | 12012,63 | 6126 | 2576 | 9574,63 | 6389 | 1823 |